百万级知乎用户数据分析与搜索项目进展报告

难上加男

更新日期：2021年10月23日

致：小马宝莉股份有限公司

汇报内容：百万级知乎用户数据分析与搜索项目进展

团队：难上加男

项目经理：廖谢龙

项目状态报告：

自2021年9月26日项目正式开展以来，本项目团队自开发项目以来每位成员都认真完成项目要求，在10月18日前已完成开发前期的全部工作。包括用户需求开发，系统规划，概要设计与数据库设计等，同时在10月12日后也开始了正式的编程开发活动，目前已完成数据抓取，正在进行用户信息查询的开发，预计在10月24日前即可完成当前正在进行的任务。并且在后续的时间内依照预先安排的项目开发计划顺利完成全部的开发任务。预计在10月29日开始数据筛选和数据统计功能的开发，在4个工期内完成该任务；预计于11月2日结束前一任务并开始数据可视化功能的开发，在3个工期内完成该任务；预计于11月5日结束前一任务并开始排名功能的开发，在7个工期内完成该任务。于11月11日结束所有功能的开发并开始功能整合和系统测试；11月18日正式完成全部的开发与测试，完善后续收尾工作，并进行项目的最终移交。

在目前情况下，我们遇到部分困难与问题有：包括组内信息无法及时的进行交互，造成消息上的沟通不畅，以及因为第一次进行完整的项目开发活动，在撰写各种报告的过程中没有足够的经验，导致各种文档与报告产生格式或者其他等地方的问题，这些都为醒目的成功进行造成了些许的困扰

我们相信可以通过加强组内的沟通，增加组内临时会议的次数来解决信息沟通不及时的问题，并且以不断修改完善手中文档解决缺少开发经验导致的文档内容出现谬误的问题。我们相信可以在计划好的时间内完成开发任务并成功移交于甲方。请甲方放心并期待后续开发的进展。

附件一：10月19日备忘录

规范软件规格书明书描述内容，安排新一轮工作

附件二：10月12日备忘录

对需求内容进行讨论，对测试用例对象进行讨论